Fecha: 20/07/2025

Hora de inicio: 20:00

Hora de finalización: 22:30

Modalidad: Virtual - Discord

# Integrantes presentes en la reunión:

- Sebastián Benítez

- Ignacio Fianza

- Joaquín Fleitas

- Tomás Paz

# Orden del día (solo para reuniones formales):

- Organización de las tareas que nos quedan por realizar

- Revistar todo lo hecho hasta el momento para ver si no hay ningún error

- Tener terminadas todas las correcciones de la primera entrega

- Seguir con las otras tareas y ver que dudas tenemos para consultar con los profesores

# Temas tratados durante la reunión:

- Se presentó el modelo entidad–relación (MER) y se aplicaron las formas normales hasta 3FN para asegurar consistencia en la base de datos.

- Se realizaron las primeras pruebas de login y registro de usuarios, validando datos en la base de datos con conexión modular PHP–MySQL.

- Se definió la estructura del panel de control del juego, estableciendo pantallas principales y flujos de interacción básicos.

- Se avanzó en la documentación técnica, incluyendo justificación de decisiones de diseño y registros en el acta de avances.

# Compromisos asumidos:

| Integrante | Tarea o responsabilidad asignada | Fecha de entrega | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Ignacio Fianza | Configuración de la base de datos MySQL, normalización hasta 3FN, conexión modular con PHP y documentación del modelo entidad-relación.] |  |  |
| Sebastián Benítez | Desarrollo del script de login y registro de usuarios en PHP, validaciones y seguridad básica. Integración del sistema de roles. |  |  |
| Tomás Paz | Redacción de la documentación técnica de la segunda entrega (explicación MER, justificación de la normalización, descripción de módulos implementados). |  |  |
| Joaquín Fleitas | Desarrollo de la presentación de avances para la segunda entrega (diapositivas, esquema de exposición y acta de compromisos). |  |  |

# Observaciones adicionales:

Quedaron ya todas las tareas dentro del checklist, dudas o cuestiones a tratar en el correr de la semana con los profesores que correspondan.

Próximos temas a tratar: Evaluar correcciones y/o comentarios de profesores, continuar progresando generalmente con los requerimientos.

# Fecha de aprobación del acta:

Anexos: NO

Elaboró:Tomas paz

Revisó: Sebastian Benitez

En constancia firman: