Fecha: 16/08/2025

Hora de inicio: 20:00

Hora de finalización: 22:30

Modalidad: Virtual - Discord

# Integrantes presentes en la reunión:

- Sebastián Benítez

- Ignacio Fianza

- Joaquín Fleitas

- Tomás Paz

# Orden del día (solo para reuniones formales):

- Organización de tareas

- Revistar todo lo hecho hasta el momento y ver tareas pendientes

- Seguir con las otras tareas y ver que dudas tenemos para consultar con los profesores

# Temas tratados durante la reunión:

- Se avanzó en la implementación del modelo entidad–relación (MER), quedando diagramado y con las primeras tablas creadas en MySQL.

- Se realizaron pruebas iniciales del módulo de login y registro, con conexión básica a la base de datos y validaciones mínimas.

- Se definieron los roles de usuario principales (administrador y jugador), quedando pendiente la lógica de permisos.

- La documentación técnica comenzó a completarse, incluyendo descripción de objetivos y justificación del diseño del MER.

- Se actualizó la checklist de Google Sheets, alcanzando un avance estimado del 50% de los objetivos de la segunda entrega.

- Se distribuyeron nuevas responsabilidades entre los integrantes para mantener el ritmo de trabajo en la próxima reunión.

# Compromisos asumidos:

| Integrante | Tarea o responsabilidad asignada | Fecha de entrega | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Ignacio Fianza | Configuración de la base de datos MySQL, normalización hasta 3FN, conexión modular con PHP y documentación del modelo entidad-relación.] |  |  |
| Sebastián Benítez | Desarrollo del script de login y registro de usuarios en PHP, validaciones y seguridad básica. Integración del sistema de roles. |  |  |
| Tomás Paz | Redacción de la documentación técnica de la segunda entrega (explicación MER, justificación de la normalización, descripción de módulos implementados). |  |  |
| Joaquín Fleitas | Desarrollo de la presentación de avances para la segunda entrega (diapositivas, esquema de exposición y acta de compromisos). |  |  |

# Observaciones adicionales:

Quedaron ya todas las tareas dentro del checklist, dudas o cuestiones a tratar en el correr de la semana con los profesores que correspondan.

Próximos temas a tratar: Evaluar correcciones y/o comentarios de profesores, continuar progresando generalmente con los requerimientos.

# Fecha de aprobación del acta:

Anexos: NO

Elaboró:Tomas paz

Revisó: Sebastian Benitez

En constancia firman: